Mục lục

1.	Tổng quan và mục tiêu	2

2.	Khảo sát và hiện trạng (AS-IS)	2

2.1.	Hiện trạng quy trình bán lẻ tại các showroom của Usofa	2

a)	Quy trình bán lẻ tại các showroom của Usofa	2

b)	Quy trình lập hoá đơn bán hàng trên Kiot Việt (tương ứng với bước 2 của quy trình bán lẻ)	5

2.2.	Xác định phạm vi (Start, End, Module)	7

2.3.	Xác định các Stakeholder (Owner, Key User, Dev)	8

2.4.	Xác định các input/output	9

2.5.	Kết quả khảo sát hiện trạng	10

a)	Sơ đồ hiện trạng quy trình bán hàng tại showroom	10

b)	Sơ đồ quy trình bán hàng café tại showroom	11

c)	Các vấn đề và yêu cầu	12

3.	Phân tích và thiết kế (TO-BE)	12

3.1.	Xác định Rule/Decision (điều kiện rẽ nhánh)	12

3.2.	Phân tích các trường hợp exception.	13

3.3.	Thiết kế TO-BE (mapping với Odoo)	13

a)	Mapping với Odoo	13

b)	Sơ đồ Swimlane với Odoo	14

c)	Sơ đồ swimlane bán hàng POS tại showroom café USofa Hub	15

4.	Phân tích Fit/Gap hệ thống Odoo ERP cho USofa	15

5.	Các giải pháp triển khai hệ thống Odoo ERP tại USofa Hub	17

5.1.	Phương pháp triển khai	17

5.2.	Chiến lược xử lý và di chuyển dữ liệu (Data Migration)	17

5.3.	Kiến trúc hạ tầng đám mây (Cloud Infrastructure)	18

5.4.	Giải pháp đào tạo (Training & Onboarding)	18

6.	Giải pháp vận hành và bảo trì hệ thống (Operation & Maintenance)	18

6.1.	Giai đoạn Hypercare (Hỗ trợ đặc biệt sau Go-Live)	18

6.2.	Phân cấp hỗ trợ kỹ thuật (Helpdesk SLA)	18

6.3.	Cơ chế Sao lưu & Bảo mật (Backup & Security)	18

6.4.	Khảo sát đo lường & Cải tiến liên tục (Continuous Improvement)	19

7.	Hướng dẫn cấu hình và thao tác các module trong hệ thống	19

7.1.	Tạo người dùng, phân quyền cơ bản	19

7.2.	Thêm customer	20

7.3.	Thêm sản phẩm, cấu hình BOM cho sản phẩm	21

7.4.	Hướng dẫn sử dụng Module CRM	23

7.5.	Hướng dẫn sử dụng module Sales	24

TÀI LIỆU GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

SHOWROOM VÀ CAFÉ TẠI USOFA

# Tổng quan và mục tiêu

Tài liệu này cung cấp các giải pháp thiết kế hệ thống phần mềm Odoo ERP cho USofa ở hai mảng kinh doanh: Showroom bán lẻ Nội thất (Sofa) và Dịch vụ F&B (USofa Café).

Mục tiêu chính là loại bỏ sự phân mảnh dữ liệu trong hệ thống hiện tại (sử dụng Kiot Việt cho bán hàng và Misa cho kế toán), thay thế hoàn toàn bằng một nền tảng Odoo duy nhất để quản lý đồng bộ và xuyên suốt từ khâu tư vấn, bán hàng, kho bãi, giao nhận đến tài chính, kế toán.

# Khảo sát và hiện trạng (AS-IS)

## Hiện trạng quy trình bán lẻ tại các showroom của Usofa

### Quy trình bán lẻ tại các showroom của Usofa

Quy trình bán lẻ tại các showroom của Usofa hiện tại bao gồm 10 bước (như Hình 1):

- Bước 1: Nhân viên kinh doanh tư vấn và chốt đơn hàng với khách.

- Bước 2: Nhân viên kinh doanh Vào Hệ thống bán hàng Kiot Việt để nhập Đơn hàng, và Lập hóa đơn Bán hàng…

Hướng dẫn chi tiết các vấn đề lưu ý: Đối với đơn hàng theo yêu cầu, Quản đốc sản xuất cuối mỗi ngày sẽ vào hệ thống để lấy báo cáo đơn hàng theo yêu cầu để chuẩn bị kế hoạch sản xuất, Quản đốc SX nhắn vào Group Bán Lẻ để xác nhận lại đơn hàng của khách với Hệ thống bán lẻ, cần thiết phải trao đổi qua điện thoại để tránh nhầm lẫn và sai sót. Nhân viên bán hàng thường xuyên liên hệ với Quản đốc để kiểm tra tiến độ hàng sản xuất và theo dõi đơn hàng.

- Bước 3: Quản lý tổ giao hàng chịu trách nhiệm Lập Lịch Điều Xe và Giao Nhận hàng trước 16h chiều (vào hệ thống Kiot Viet lập báo cáo để lấy lịch giao hàng) và gửi lên Group Bán Lẻ để xác nhận lại, đồng thời gửi lại cho Kế toán bán hàng để kiểm tra và đối chiếu. Riêng ngày thứ bảy thì phải gửi Lịch Điều Xe và Giao Nhận hàng cho ngày ngày chủ nhật và ngày thứ 2.

- Bước 4: Trên cơ sở Lịch Điều Xe và Giao Nhận hàng, Kế toán BH kiểm tra Đơn hàng trên Hệ thống Kiot Việt, tiền cọc đơn hàng, kiểm tra với Hệ thống Misa, sau đó lập Phiếu xuất hàng trình ký Tổng Giám đốc kèm Lịch Điều Xe và Giao Nhận hàng. Riêng ngày thứ bảy thực hiện luôn cho ngày ngày chủ nhật và ngày thứ 2.

+ (1): Sau khi giao hàng hoàn tất vào cuối mỗi ngày, Thủ Quỹ chuyển lại chứng từ  cho Kế toán bán hàng.

+ (2): Thủ Kho thực hiện Nhập kho trong trường hợp hàng bị trả về và chuyển chứng từ cho Kế toán bán hàng.

+ (3): Kế toán bán hàng thu thập lại toàn bộ chứng từ Thủ Kho, Thủ quỹ, sau đó kiểm tra đối chiếu, lưu phiếu và hạch toán vào Hệ thống Misa.

- Bước 5: Kế toán bán hàng trình duyệt xuất hàng cho Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền.

- Bước 6: Sau khi được duyệt, bộ phận kế toán hạch toán vào Hệ thống Misa và đối chiếu với Kiot Việt, chuyển phiếu xuất cho Thủ Kho.

Định kỳ vào cuối mỗi tháng, Kế toán bán hàng phối hợp với Thủ kho để kiểm tra kho thực tế, đối chiếu với số liệu với hệ thống bán hàng Kiot Việt, nếu có chênh lệch thì liên hệ với các Showroom kiểm tra. Đầu tháng kế toán BH gửi báo cáo tồn kho và giải trình chênh lệch nếu có cho Kế toán trưởng, Tổng Giám đốc.

- Bước 7: Thủ kho sau khi nhận được Phiếu Xuất hàng được duyệt, Thủ Kho cho soạn hàng và dán nhãn (nếu gửi chành). Chụp hình sau khi bộ phận giao hàng sắp xếp đầy đủ hàng lên xe.

+ Ghi thẻ kho

+ Trường hợp hàng bị trả về, Thủ kho tiến hành nhập kho và theo dõi và bàn giao phiếu lại cho kế toán bán hàng.

- Bước 8: Nhân viên giao hàng nhận đúng hàng theo Phiếu Xuất và Lịch Điều Xe, thực hiện sắp xếp hàng theo thứ tự lên xe.

+ Giao hàng cho khách ký nhận và thu tiền.

- Bước 9: Nhân viên Giao hàng chụp hình và gửi báo cáo lên Group Giao Hàng.

+ Nộp tiền và phiếu cho thủ quỹ sau khi giao hàng về, nộp phiếu và hàng cho Thủ Kho trong trường hợp hàng bị trả về.

- Bước 10: Thủ quỹ nhận tiền và phiếu từ bộ phận giao hàng.

+ Nhập quỹ và giao phiếu lại cho kế toán bán hàng.

Hình 1. Quy trình bán lẻ tại showroom hiện tại (do USofa cung cấp)

### Quy trình lập hoá đơn bán hàng trên Kiot Việt (tương ứng với bước 2 của quy trình bán lẻ)

Quy trình lập hoá đơn bán hàng trên Kiot Việt bao gồm 7 bước:

- Bước 1: Chọn nơi lấy hàng để xuất bán kho thành phẩm hoặc kho quận 10 (như Hình 2).

Hình 2. Chọn nơi để lấy hàng

- Bước 2: Chọn  “Bán hàng” ở góc phải màn hình, chọn biểu tượng “Tìm kiếm” và gõ thông tin mã hàng cần bán chọn đúng chất liệu + kích thước, màu sắc theo đúng nhu cầu của KH. Ví dụ (như Hình 3):

Hình 3. Chọn sản phẩm cần bán

- Bước 3: Nhập thông tin số lượng ghế mà khách hàng mua (như Hình 4).

Hình 4. Nhập số lượng sản phẩm

- Bước 4: Điền thông tin ngày nhận, ngày trả hàng ở góc trái màn hình phần ghi chú, thông tin ai cho giá tiền trên (nếu có, như Hình 5):

Hình 5. Điền các thông tin ghi chú

- Bước 5: Tra cứu thông tin khách hàng:

+ TH1: Nếu là KH mới hoặc KH cũ nhưng chưa có thông tin trên Kiot nhấn  (+), ra bảng như Hình 6, điền vào đầy đủ thông tin. Quan trọng tên, sđt, địa chỉ. Nhấn “Lưu” khi đã điền đầy đủ thông tin.

Hình 6. Thêm khách hàng mới

+ TH2: Nếu là KH cũ Usofa đã có thông tin trên kiot trước đó. Nhập sđt khách vào ô “Tìm kiếm”.

- Bước 6: Kiểm tra lại thông tin phí giao hàng

+ TH1 : Nếu là khách hàng ở khu vực HCM, ở phần “Thu khác” nhấp vào chỉnh sửa lại thông tin số tiền, nhấp bỏ chọn phần phí giao hàng ví dụ bên dưới (như Hình 7):

Hình 7. Các khoản thu khác (trong TPHCM)

+ TH2: Nếu là khách hàng ngoài khu vực HCM, chọn và nhập lại thông tin phí giao hàng như Hình 8.

Hình 8. Các khoản thu khác (ngoài TPHCM)

- Bước 7: Sau khi đã kiểm tra đầy đủ thông tin, chọn nút “Thanh toán” góc phải màn hình.

## Xác định phạm vi (Start, End, Module)

Dựa vào hiện trạng các quy trình bán hàng tại các showroom của USofa, xác định phạm vi và các module cốt lõi cho giải pháp triển khai showroom và café tại USofa:

- Mảng Showroom Sofa:

+ Bắt đầu (Start): Tư vấn khách hàng, lập báo giá, chốt đơn.

+ Kết thúc (End): Đối soát công nợ, hạch toán kế toán và thu tiền COD từ tài xế.

- Mảng USofa Café:

+ Bắt đầu (Start): Khách order nước tại quầy/bàn.

+ Kết thúc (End): Trừ kho nguyên vật liệu và đóng ca thu ngân.

- Các module Odoo cốt lõi: CRM, Sales, POS, Inventory, Fleet, Accounting, Approvals (như Bảng 1).

| Module | Vai trò | Bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| CRM | Tìm kiếm và tạo khách hàng mới, xác thực khách hàng, tư vấn và chốt giao dịch. | Có |
| Sales | Tạo gửi báo giá, xác nhận báo giá, tạo hoá đơn (dùng cho showroom). | Có |
| POS | Mở phiên bán hàng, bán hàng, đóng phiên bán hàng và kiểm toán (dùng cho dịch vụ bán hàng mang đi ngay như café,…). | Có |
| Inventory | Nhập kho, xuất kho, kiểm tra tồn, in phiếu xuất/nhập. | Có |
| Fleet | Lập kế hoạch giao nhận hàng, phân công tài xế, kiểm soát chi phí. | Nên có |
| Accounting | Tạo hoá đơn, kiểm toán, đối chiếu công nợ. | Có |
| Approvals | Quản lý các yêu cầu phê duyệt. | Có |

Bảng 1. Các module cốt lõi

## Xác định các Stakeholder (Owner, Key User, Dev)

Dựa vào quy trình hiện tại tại các showroom xác định các Stakeholder chính như Bảng 2.

| Vai trò (Role) | Đại diện | Trách nhiệm trong dự án |
| --- | --- | --- |
| Project Owner | Tổng Giám Đốc | Duyệt ngân sách, chốt giải pháp TO-BE, duyệt xuất kho. |
| Key User (Kinh doanh) | Nhân viên kinh doanh | Tư vấn bán hàng, chốt đơn hàng, thao tác lập hoá đơn bán hàng trên hệ thống. |
| Key User (Vận hành) | Quản lý tổ giao hàng, nhân viên giao hàng | Lập lịch điều xe, giao nhận hàng và thu tiền. |
| Key User (Vận hành) | Thủ kho | Hoàn tất các thủ tục Xuất/Nhập hàng |
| Key User (Tài chính) | Kế toán trưởng, Kế toán bán hàng | Kiểm tra và hoàn tất thủ tục Xuất/Nhập hàng. Hoạch toán vào Misa và đối chiếu. |
| Key User (F&B) | Quản lý Usofa Cafe | Cung cấp BOM nguyên liệu, menu, sơ đồ layout quán café. |
| Technical Team | Odoo Developer/BA | Mapping giải pháp, lập trình biểu mẫu, migrate data,… |

Bảng 2. Bảng các stakeholder của quy trình

## Xác định các input/output

Dựa vào quy trình hiện tại tại các showroom xác định input/output tại từng bước của quy trình:

| Bước | Input | Output |
| --- | --- | --- |
| 1. Tư vấn bán hàng và chốt đơn hàng | Thông tin và nhu cầu của khách hàng. | Sản phẩm mà khách hàng cần. |
| 2. Bán hàng (Thao tác trên hệ thống) | Mã, thông tin sản phẩm mà khách hàng cần. | Hoá đơn chứa thông tin khách hàng và sản phẩm. |
| 3. Lập lịch điều xe giao nhận hàng | Thông tin đơn hàng, ngày giao nhận. | Thông tin thời gian và phương thức giao nhận hàng. |
| 4. Kiểm tra và hoàn tất thủ tục xuất nhập hàng | Thông tin đơn hàng, mã sản phẩm, số lượng. | Phiếu yêu cầu duyệt xuất. |
| 5. Duyệt xuất | Phiếu yêu cầu duyệt xuất. | Phiếu xuất hàng có duyệt xuất từ TGĐ. |
| 6. Hoạch toán và đối chiếu | Hóa đơn bán hàng, Phiếu xuất hàng đã được duyệt. | Ghi nhận doanh thu, công nợ trên hệ thống/sổ sách kế toán. |
| 7. Hoàn tất thủ tục xuất nhập hàng | Phiếu xuất hàng đã được duyệt xuất (từ bước 5). | Hàng hóa thực tế được lấy ra khỏi kho, Biên bản bàn giao hàng hóa cho bộ phận giao nhận. |
| 8. Giao hàng và thu tiền | Hàng hóa thực tế, Biên bản giao hàng, Thông tin khách hàng/địa chỉ. | Hàng hóa đã đến tay khách, Tiền mặt/chuyển khoản từ khách, Biên bản giao hàng có chữ ký xác nhận của khách. |
| 9. Báo cáo | Tình trạng các đơn hàng đã giao, Các chứng từ và tiền thu về. | Báo cáo kết quả giao hàng và thu tiền trong ngày/ca làm việc. |
| 10. Nhập quỹ và bàn giao phiếu | Báo cáo giao hàng, Tiền mặt thu được từ khách, Biên bản giao hàng đã ký. | Phiếu thu (nhập quỹ tiền mặt), Bộ chứng từ hoàn chỉnh được lưu trữ tại phòng Kế toán. |

Bảng 3. Bảng input/output cho từng bước của quy trình bán hàng tại showroom

## Kết quả khảo sát hiện trạng

### Sơ đồ hiện trạng quy trình bán hàng tại showroom

Hình 9. Sơ đồ swimlane quy trình bán hàng

### Sơ đồ quy trình bán hàng café tại showroom

Hình 10. Sơ đồ bán hàng cafe tại showroom USofa Hub

### Các vấn đề và yêu cầu

- Vấn đề "Silo Dữ liệu" giữa Kiot Việt và Misa:

+ Vấn đề (Pain Point): Hệ thống bán hàng và kế toán đang bị chia cắt. Dữ liệu từ Bước 2 (Kiot Việt) không tự động chảy sang Bước 6 (Misa). Kế toán phải mất rất nhiều thời gian gõ lại chứng từ, dễ dẫn đến sai lệch số liệu doanh thu và tồn kho giữa 2 phần mềm.

+ Yêu cầu (Requirement): Cần một nền tảng ERP duy nhất (All-in-One). Khi chốt đơn thành công, hệ thống phải tự động sinh phiếu xuất kho và tự động định khoản các bút toán kế toán (Nợ/Có) theo chuẩn mà không cần nhập liệu 2 lần.

- Điểm nghẽn trong khâu Phê duyệt & Lập lịch điều xe:

+ Vấn đề (Pain Point): Bước 3 (Điều xe) làm bằng Excel dễ gây nhầm lẫn tuyến đường. Bước 5 (TGĐ duyệt xuất) diễn ra thủ công (ký giấy hoặc nhắn Zalo), khó truy xuất lịch sử, làm chậm tiến độ giao hàng nếu TGĐ đi vắng.

+ Yêu cầu (Requirement): Số hóa quy trình điều xe bằng giao diện trực quan (kéo-thả đơn hàng vào từng xe tải). Cấu hình luồng phê duyệt điện tử (E-Approval) ngay trên Mobile App để TGĐ có thể duyệt xuất kho mọi lúc mọi nơi chỉ với 1 thao tác chạm.

- Rủi ro sai sót trong Quản lý Kho và Giao nhận:

+ Vấn đề (Pain Point): Thủ kho nhặt hàng Sofa dựa trên giấy tờ in sẵn, dễ xuất nhầm biến thể (sai màu, sai kích thước). Khâu tài xế thu tiền COD (Bước 8) thiếu công cụ đối chiếu tại chỗ, gây khó khăn cho việc nhập quỹ (Bước 10).

+ Yêu cầu (Requirement): Áp dụng công nghệ Barcode/QR Code vào xuất nhập kho. Tích hợp ứng dụng di động cho tài xế để cập nhật trạng thái giao hàng tức thì và đối soát COD tự động với thủ quỹ.

- Khó khăn trong quản lý F&B (Usofa Cafe) & Tương tác khách hàng:

+ Vấn đề (Pain Point): Không trừ được tồn kho nguyên vật liệu thô (hạt cafe, đường, sữa) chính xác khi bán thành phẩm. Chưa có sự liên kết chăm sóc khách hàng giữa Showroom Sofa và quán Cafe.

+ Yêu cầu (Requirement): POS Cafe phải quản lý được định mức nguyên vật liệu (BOM) để tự động trừ kho nguyên liệu. Xây dựng chương trình Loyalty dùng chung: Khách mua Sofa được cộng điểm để đổi nước uống tại Usofa Cafe và ngược lại.

# Phân tích và thiết kế (TO-BE)

## Xác định Rule/Decision (điều kiện rẽ nhánh)

Dựa trên nghiệp vụ Usofa, các logic rẽ nhánh (Bussiness Rules) được đưa vào như sau:

- Rule 1: Duyệt xuất kho.

+ Đơn hàng có cần sự phê duyệt của TGĐ hay không (dựa trên giá trị đơn hàng hoặc nhóm hàng đặc biệt cần sự phê duyệt). Nếu có thì Trigger sang Approval Workflow cho TGĐ. Nếu không thì tự động chuyển trạng thái “Sẵn sàng xuất” cho Thủ kho.

- Rule 2: Giao hàng rẽ nhánh.

+ Khách hàng có nhận hàng hay trả hàng. Nếu khách hàng nhận hàng thì chuyển trạng thái giao hàng DO thành Done, sinh hoá đơn. Nếu khách hàng trả hàng thì Trigger về luồng trả hàng, tạo phiếu nhập trả, hoàn công nợ.

- Rule 3: Khách hàng thân thiết.

+ Có phải là khách hàng thân thiết hay không. Nếu có thì tích điểm cho khách hàng dựa trên doanh thu.

## Phân tích các trường hợp exception.

Các trường hợp ngoại lệ và hướng xử lý trên Odoo:

- Exception 1: Hệ thống mất kết nối Internet.

+ Xử lý: Odoo POS hỗ trợ Offline Mode. Website có caching dữ liệu trên trình duyệt và tự động Sync khi có mạng.

- Exception 2: Sofa lỗi QC trước khi xuất kho.

+ Xử lý: Chặn Validate trên Odoo Inventory, chuyển trạng thái hàng hoá sang “Scrap” hoặc “Repair”, yêu cầu đổi mã vạch mới.

- Exception 3: Khách nợ tiền quá hạn.

+ Xử lý: Odoo Credit Limit block không cho nhân viên tạo thêm Sales Order (SO) mới cho khách này.

## Thiết kế TO-BE (mapping với Odoo)

### Mapping với Odoo

| Bước quy trình | Module | Giải quyết |
| --- | --- | --- |
| 1. Tư vấn bán hàng | CRM Sales | CRM: tiếp nhận xác thực thông tin khách hàng, tư vấn, chăm sóc, chốt đơn. Sales: Tạo báo giá, gửi báo giá, chốt đơn hàng (SO). |
| 2. Thao tác trên hệ thống | Sales (gợi ý cho bán hàng cần thời gian vật chuyển) POS (gợi ý cho bán hàng nhanh chóng tại quầy) | Sales: Tạo báo giá, gửi báo giá, chốt đơn hàng (SO). POS: Mở phiên bán hàng, bán hàng (tạo đơn hàng), đóng phiên bán hàng vào cuối ngày. |
| 3. Lập lịch bán hàng | Inventory Fleet | Inventory: kiểm tra tồn kho, lập phiếu xuất hàng, lệnh giao hàng. Fleet: gắn lệnh giao hàng vào tài xế và số xe. |
| 4. Kế toán kiểm tra | Inventory | Inventory: kiểm tra thủ tục xuất kho. |
| 5. Duyệt xuất | Approvals | Approvals: Cấu hình tính năng phê duyệt |
| 6. Hạch toán và đối chiếu | Accounting/Invoicing | Accounting/invoicing: Tạo hoá đơn, ghi nhận doanh thu và công nợ. |
| 7. Hoàn tất thủ tục xuất nhập hàng | Inventory | Inventory: in phiếu xuất hàng (Delivery Slip) |
| 8&9. Giao hàng, thu tiền và báo cáo | Inventory | Inventory: bấm nút Return nếu khách trả hàng, sinh ra phiếu nhập kho (receipts) |
| 10. Nhập quỹ và bàn giao phiếu | Accounting | Accounting: nhận tiền từ nhân viên giao hàng, tạo invoice, ghi nhận thanh toán. |

Bảng 4. Bảng TO-BE mapping với Odoo

### Sơ đồ Swimlane với Odoo

Hình 11. Sơ đồ Swimlane các module của Odoo

### Sơ đồ swimlane bán hàng POS tại showroom café USofa Hub

Hình 12. Sơ đồ swimlane bán hàng POS cafe tại showroom USofa Hub

# Phân tích Fit/Gap hệ thống Odoo ERP cho USofa

Dưới đây là bảng phân tích chi tiết mức đô đáp ứng của Odoo đối với từng yêu cầu nghiệp vụ cụ thể của USofa, làm cơ sở cho đội ngủ kỹ thuật triển khai cấu hình và lập trình (như Bảng 5).

| STT | Phân hệ nghiệp vụ | Yêu cầu chi tiết của USofa | Đánh giá (Fit/Gap) | Giải pháp hiện thực |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRM | Quản lý phễu bán hàng từ Facebook, Website, Hotline đổ về tập trung. | Fit | Cấu hình Odoo CRM kết nối Omnichannel thông qua API Social. |
| 2 | Sales | Cấu hình biến thể sản phẩm Sofa theo chất liệu (Da bò, nỉ), màu sắc, kích thước tùy chỉnh | Fit | Sử dụng tính năng Product Variants chuẩn của Odoo Sales. |
| 3 | Sales | Tự động tính chiết khấu thương mại cho khách hàng thân thiết theo hạng thẻ. | Fit | Cấu hình bảng giá Pricelist theo phân khúc khách hàng. |
| 4 | POS Cafe | Hoạt động bán hàng liên tục ngay cả khi mất kết nối mạng. | Fit | Tính năng Offline Local Storage của Odoo POS chuẩn. |
| 5 | Inventory | Quét mã vạch kiểm kho, xuất kho bằng thiết bị cầm tay Barcode Scanner. | Fit | Triển khai ứng dụng Odoo Barcode trên nền tảng Android/iOS. |
| 6 | Inventory | Tính toán định mức nguyên vật liệu (BOM) tự động trừ kho nguyên liệu khi bán ly Café. | Fit | Cấu hình Kit BOM hoặc Manufacturing BOM liên kết trực tiếp POS. |
| 7 | Fleet | Lập lịch trình điều phối xe tải giao hàng, hiển thị dạng lịch Gantt/Calendar trực quan | Gap (30%) | Lập trình bổ sung (Custom code) màn hình kéo thả liên kết giữa stock.picking và fleet.vehicle. |
| 8 | Approvals | Quy trình chặn xuất kho tự động, bắt buộc TGĐ duyệt trên App Mobile đối với đơn hàng lớn. | Gap (20%) | Sử dụng Odoo Studio kết hợp Automated Actions để thiết lập điều kiện khóa trạng thái xuất kho. |
| 9 | Accounting | Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam, thông tư 200/TT-BTC, sổ cái, bảng cân đối. | Gap (40%) | Cài đặt phân hệ Localization Vietnam và tùy chỉnh cấu hình phân bổ tài khoản kế toán. |
| 10 | Accounting | Tự động đối soát công nợ COD của tài xế khi bàn giao tiền mặt cuối ngày cho thủ quỹ. | Fit | Sử dụng tính năng Bank/Cash Reconciliation tiêu chuẩn. |
| 11 | Reports | Thiết kế mẫu in Phiếu xuất kho, Nhãn địa chỉ dán kiện Sofa, Lịch điều xe đặc thù. | Gap (50%) | Lập trình thiết kế lại toàn bộ template báo cáo bằng ngôn ngữ QWeb XML của Odoo. |

Bảng 5. Bảng phân tích Fit/Gap hệ thống Odoo ERP cho showroom USofa Hub

# Các giải pháp triển khai hệ thống Odoo ERP tại USofa Hub

Việc chuyển đổi từ hệ thống cũ (Kiot Việt, Misa, Excel) sang hệ thống ERP mới dễ gây ra tình trạng "sốc văn hóa" cho nhân sự. Do đó, giải pháp triển khai cần tập trung vào sự an toàn và kiểm soát rủi ro.

## Phương pháp triển khai

Phương pháp triển khai: Cuốn chiếu theo giai đoạn (Phased Roll-out).

Thay vì áp dụng kiểu "Big Bang" (thay đổi toàn bộ cùng 1 ngày), Usofa nên triển khai theo từng giai đoạn.

- Phase 1 (Core Module): Triển khai luồng Bán hàng (Sales), Kho (Inventory), Kế toán (Accounting) và POS Cafe trước để đảm bảo dòng tiền và hàng hóa lưu thông không bị đứt gãy.

- Phase 2 (Advanced Module): Sau 1 tháng khi nhân sự đã quen, tiếp tục Go-live phân hệ điều phối xe tải (Fleet), ứng dụng Mobile cho tài xế và luồng duyệt tự động của TGĐ (Approvals).

## Chiến lược xử lý và di chuyển dữ liệu (Data Migration)

Việc chuẩn hoá data và di chuyển dữ liệu sang hệ thống mới rất quan trọng, cần có chiến lược xử lý một cách hợp lý.

- Data Cleansing (Làm sạch dữ liệu): Dữ liệu cũ trên Kiot Việt thường chứa nhiều mã khách hàng hoặc mã sản phẩm trùng lặp/rác. Cần xuất ra Excel và chuẩn hóa lại trước khi đưa lên Odoo.

- Cut-over Data (Chốt sổ chuyển đổi): Chọn một ngày cuối tuần (VD: Chủ Nhật). Lúc 23h59, tiến hành khóa sổ Misa và Kiot Việt. Xuất số dư công nợ, tồn kho thực tế hiện tại và đẩy lên Odoo làm "Bút toán đầu kỳ". Sáng Thứ 2 tuần sau, toàn bộ nhân viên bắt đầu làm việc 100% trên Odoo.

## Kiến trúc hạ tầng đám mây (Cloud Infrastructure)

- Sử dụng hạ tầng Cloud (Odoo.sh hoặc AWS/Google Cloud) có tính năng High Availability (Sẵn sàng cao).

- POS Offline-First: Đặc thù mảng Usofa Cafe cần tốc độ nhanh. Cấu hình Odoo POS chạy trên Local Network của quán (cơ chế Offline Mode), đảm bảo quán cafe vẫn bán hàng, in bill và mở két tiền bình thường ngay cả khi đứt cáp quang internet, dữ liệu sẽ tự đồng bộ (Sync) lên Cloud khi có mạng trở lại.

## Giải pháp đào tạo (Training & Onboarding)

- Áp dụng mô hình "Train the Trainer" (Đào tạo người nội bộ): Các chuyên gia ERP sẽ đào tạo thật sâu cho các Key Users (Trưởng phòng KD, Kế toán trưởng, Quản lý kho). Sau đó, Key Users sẽ là người hướng dẫn lại cho nhân viên cấp dưới để ngôn ngữ giao tiếp gần gũi và thực tế hơn.

- Cung cấp tài liệu đào tạo theo định dạng Video quay màn hình (Screencast) ngắn (2-3 phút) cho từng thao tác cụ thể (VD: "Cách quét mã vạch xuất kho", "Cách tài xế cập nhật trạng thái").

# Giải pháp vận hành và bảo trì hệ thống (Operation & Maintenance)

Hệ thống ERP chỉ thực sự phát huy giá trị trong quá trình vận hành lâu dài. Dưới đây là chiến lược duy trì sự ổn định:

## Giai đoạn Hypercare (Hỗ trợ đặc biệt sau Go-Live)

- Tuần 1 & 2 sau Go-live: Đây là giai đoạn nhân sự dễ mắc lỗi nhất. Bố trí BA và đội ngũ IT túc trực trực tiếp (On-site) tại Showroom, Kho và Quầy Cafe Usofa.

- Mục tiêu: Xử lý ngay lập tức các sự cố "kẹt đơn", "không xuất được hóa đơn" để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách mua Sofa hay uống Café

## Phân cấp hỗ trợ kỹ thuật (Helpdesk SLA)

Khi chuyển sang trạng thái vận hành ổn định, mọi yêu cầu hỗ trợ sẽ được kiểm soát qua hệ thống Ticket nội bộ với 3 cấp độ (Tier):

- L1 (Hỗ trợ nội bộ): Do Key User hoặc IT nội bộ Usofa xử lý các lỗi cơ bản (quên mật khẩu, quên cách bấm nút, nhập sai số liệu cần hủy phiếu).

- L2 (Chuyên gia ERP): Can thiệp cấu hình, điều chỉnh phân quyền, xử lý các lỗi lệch luồng dữ liệu (Data Inconsistency) giữa Kho và Kế toán. (Cam kết xử lý trong 4 - 8 giờ làm việc).

- L3 (Lập trình viên Dev): Sửa lỗi mã nguồn (Bug code), nâng cấp hệ thống hoặc lập trình thêm tính năng mới. (Cam kết xử lý trong 24 - 48 giờ làm việc).

## Cơ chế Sao lưu & Bảo mật (Backup & Security)

- Bảo mật phân quyền (RBAC): Tuân thủ tuyệt đối Ma trận phân quyền. Tài xế chỉ thấy đơn hàng của mình, NV Sale không được xem giá vốn, Kế toán không được tự ý đổi số lượng tồn kho.

- Backup tự động 3-2-1: Thiết lập tự động sao lưu dữ liệu toàn bộ hệ thống (Database & File) ít nhất 1 lần/ngày. Lưu trữ bản backup tại 2 máy chủ vật lý khác nhau để phòng chống rủi ro cháy nổ hoặc mã độc tống tiền (Ransomware).

## Khảo sát đo lường & Cải tiến liên tục (Continuous Improvement)

- Thành lập "Ban Quản trị hệ thống". Định kỳ mỗi cuối tháng/quý họp đánh giá hệ thống 1 lần.

- Lấy phản hồi trực tiếp từ người dùng cuối (Tài xế dùng App có mượt không? Quét mã vạch có bị trễ không?) để đưa ra các "Change Request" (Yêu cầu thay đổi) tối ưu hóa giao diện (UI/UX) liên tục.

# Hướng dẫn cấu hình và thao tác các module trong hệ thống

## Tạo người dùng, phân quyền cơ bản

Các bước thao tác tạo người dùng và phân quyền:

- Chọn Setting => Users & Companies => New => Nhập thông tin và phân quyền (như Hình 13, 14)

Hình 13. Tạo người dùng cho hệ thống

Hình 14. Kết quả sau khi thêm người dùng

## Thêm customer

Có thể thêm khách hàng trong Module Sales, POS, CRM… Các bước cơ bản để thêm 1 khách hàng:

- Chọn Customers (trong Sales hoặc POS, CRM) => New => điền thông tin khách hàng (như hình 15, 16)

Hình 15. Tạo thông tin khách hàng

Hình 16. Kết quả sau khi tạo khách hàng

## Thêm sản phẩm, cấu hình BOM cho sản phẩm

Các bước tạo 1 sản phẩm mới:

- Chọn Products (trong Manufactoring hoặc Inventory…) => New => Nhập thông tin sản phẩm.

Hình 17. Thông tin thêm sản phẩm

Hình 18. Kết quả sau khi thêm sản phẩm

Cấu hình BOM (Bill of Materials) cho sản phẩm. Ví dụ: 1 Sản phẩm ghế Salon được làm từ 20m Vải da bò, 2 m3 gỗ ép, 2 kg Sợi Bông. Các bước cấu hình:

- Chọn sản phẩm cần cấu hình => Bill of Materials => New (như Hình 19, 20, 21)

Hình 19. Thông tin cấu hình BOM cho sản phẩm

Hình 20. Tạo các thành phần BOM nếu chưa có

Hình 21. Kết quả tạo BOM

## Hướng dẫn sử dụng Module CRM

Quy trình của CRM (như Hình 22):

- Bước 1: Thu thập đầu mối (Lead Generation): Tiếp nhận thông tin thô từ nhiều nguồn.

- Bước 2: Sàng lọc và đánh giá (Lead Qualification): Sàn lọc, gọi điện, gửi mail xem khách hàng có ngân sách và nhu cầu phù hợp hay không để đưa qua giai đoạn Phễu bán hàng.

- Bước 3: Quản lý Phễu bán hàng (Pipeline Management): Chăm sóc theo các giai đoạn.

- Bước 4: Chốt giao dịch (Won/Lost): thất bại thì đánh dấu để tối ưu dữ liệu sau này. Thành công đẩy sang Sales.

Hình 22. Quy trình trong CRM

Thao tác thực hiện:

- Tạo Lead => Xác nhận khách hàng => Chăm sóc khách hàng => Chốt Won/Lost (như Hình 23)

Hình 23. Sử dụng module CRM

## Hướng dẫn sử dụng module Sales

Quy trình của Sales (như Hình 24):

- Bước 1: Tạo báo giá (Quotation): Soạn thảo bảng giá gồm danh sách sản phẩm, số lượng, chính sách hoặc bảng giá riêng cho khách hàng. Trạng thái đơn hàng là Quotation (Bảo giá nháp). (như Hình 25)

- Bước 2: Gửi báo giá (Quotation Sent): Sales sẽ gửi báo giá trực tiếp qua email cho khách hàng. (như Hình 26)

- Bước 3: Xác nhận đơn bán hàng (Sales Order): Khi khách hàng đồng ý và confirm, bảng báo giá sẽ chuyển thành Sales Order. (như Hình 27)

- Bước 4: Kích hoạt tự động hoá sang Kho/sản xuất

Hình 24. Quy trình trong Sales

Hình 25. Tạo báo giá (Quotation)

Hình 26. Gửi báo giá (Quotation Sent)

Hình 27. Xác nhận đơn hàng (SO)

## Hướng dẫn thao tác nghiệp vụ bán hàng trong Module POS

Trong hệ thống USofa Hub, POS – Points of Sale là điểm bán hàng dành cho cả sản phẩm café và các sản phẩm Sofa. Dưới đây là thao tác nghiệp vụ cốt lõi dành cho nhân viên bán hàng:

- Mở phiên bán hàng (Opening Session): Nhân viên bán hàng đăng nhập, tạo phiên làm việc mới và nhập số tiền quỹ đầu ca.

- Thực hiện bán hàng: Nhân viên bán hàng quét mã vạch hoặc chọn sản phẩm trên giao diện, áp dụng chương trình khuyến mãi, thêm thông tin khách hàng nếu cần.

- Thanh toán: Khách hàng thanh toán qua nhiều hình thức. Hệ thống ghi nhận và in hóa đơn cho khách.

- Đóng phiên làm việc (End of Session): Nhân viên bán hàng chốt ca, đếm tiền mặt thực tế trong két so với doanh thu trên phần mềm.

- Đồng bộ tự động: Dữ liệu chốt ca được đẩy trực tiếp về ứng dụng Odoo Tồn kho để trừ hàng hóa và ứng dụng Odoo Kế toán để ghi nhận doanh thu.